«КОЛЛЕДЖ ЦИФРОВЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

**Отчёт**

Вычислительный комплекс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Дата: 20.06.2022 |  | Исполнитель: Команда “Бурдатор”  Руководитель: Бурдаев Савелий Михалович  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Заказчик:  Коротков Никита Игоревич  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Отчёт о проделанной работе команды “Бурдатор”

Сотрудник: Барабанщиков С.В.

Должность: бизнес-аналитик

Дата: 22.06.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Исполнитель | Задание | Результат | Время работы |
| 1 | Бурдаев С.М. | Создать план работ разработки | План составлен, установлены сроки выполнения | 14.12.2021 – 23.12.2021 |
| 2 | Кляпышев В.М.  Оселедченко Д.В.  Бурдаев С.М | Разработать структуру приложения | Выбрана среда, платформа и язык программирования | 23.12.2021 –  27.12.2021 |
| 3 | Кляпышев В.М.  Оселедченко Д.В. | Создание показательной версии | Создана начальная версия для показа заказчику | 16.01.2022  –  27.01.2022 |
| 4 | Кляпышев В.М.  Оселедченко Д.В. | Создание финальной версии | Создана версия для выхода в открытый доступ | 3.02.2022  –  25.02.2022 |
| 5 | Кляпышев В.М. | Тестирование №1 | Исправлены найденные ошибки | 20.02.2022  –  26.03.2022 |
| 6 | Кляпышев В.М.  Бурдаев С.М. | Финальное тестирование | Готовое приложение | 05.04.2022  –  02.05.2022 |
| 7 | Барабанщиков С.В. | Написание документации | Создана вся документация по проекту | 3.02.2022  –  23.06.2022 |